附件1：

清洁生产审核工作计划表

| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 时间进度 | 责任 单位 | 协作 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹划与组织 | ①组建审核小组，收集资料； ②制定清洁生产工作计划； ③组织宣传教育、培训。 | 2022.9.10 —2022.9.25 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 2 | 预审核 | ①预审核，即现状调查； ②确定审核重点； ③设置预防污染目标、方案； ④实施简易削减方案。 | 2022.9.26 —2022.10.20 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 3 | 审核 | ①编制审核重点工艺流程图和操作流程图； ②实测输入、输出，建立物料、能源等平衡图，分析发现审核重点问题； ③评估和分析废物产生原因，实施低费或无费方案。 | 2022.10.21 —2023.1.21 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 4 | 备选方案的产生和筛选 | ①进行方案的研究及方案的筛选，产生可行性备选节能、减排方案； ②持续实施无/低费方案。 | 2023.1.22 —2023.2.15 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 5 | 可行性分析 | 对筛选出来的备选方案，从技术、环境和经济三方面进行可行性分析。 | 2023.2.16 —2023.2.28 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 6 | 清洁生产评估 | 编写清洁生产审核评估报告；向省、市（区）生态环境部门申请组织开展清洁生产审核评估。 | 2023.3.1 —2023.3.31 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 7 | 中/高费方案实施 | 实施中/高费方案。 | 2023.4.1 —2023.6.30 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 8 | 方案实施 | 对确定的方案进行实施，实施效果评价。对未实施方案制定实施计划，预算实施效果。 | 2023.7.1 —2023.10.31 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 9 | 持续清洁生产 | ①建立完善清洁生产组织、管理制度； ②制定长期清洁生产计划。 | 2023.11.1 —2023.11.30 | 审核 小组 | 咨询 机构 |
| 10 | 清洁生产验收 | 向省、市（区）生态环境部门申请开展清洁生产审核验收。 | 2023.12.1 —2023.12.31 | 审核 小组 | 咨询 机构 |